Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara", broj: 3/18, 10/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Hvara na. sjednici održanoj dana prosinca 2021. godine, d o n o s i :

**P R O G R A M**

**građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu za Grad Hvar**

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
3. izrade projekata i druge dokumentacije
4. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture
5. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A),
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B),
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C),
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D),

Članak 2.

FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

* iz općih prihoda 4.282.430,00 kn
* iz komunalnog doprinosa ….2.200.000,00 kn
* iz pomoći 3.020.000,00 kn
* iz viškova prethodnih godina 5.902.570,00 kn
* iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 5.000,00 kn
* iz donacija 150.000,00 kn
* iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina

50.000,00 kn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **ukupno : 15.610.000,00 kn**

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara i utvrđena su u ukupnom iznosu od **15.610.000,00 kn**.

Članak 3.

GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A) u iznosu od 6.010.000,00 kn
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B) u iznosu od 3.070.000,00 kn
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C) u iznosu od 0,00 kn
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D) u iznosu od 6.530.000,00 kn

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna parkirališta
4. javne zelene površine
5. građevine i uređaji javne namjene
6. javna rasvjeta
7. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A)** | |
| NERAZVRSTANE CESTE | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Otkup zemljišta za izgradnju Spojne Ceste Opuzena Glavica - D116 s parkiralištem u Hvaru i prometnce u obuhvatu DPU-a Biskupija | 1.500.000,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 1.500.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Izmjena i dopuna idejnog projekta Sportskog centra | 10.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 10.000,00 |
| GROBLJA | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Kapitalna pomoć Komunalnom za gradnju novog gradskog groblja Kruvenica | 4.500.000,00 |
| GROBLJA UKUPNO | 4.500.000,00 |
|  |  |
|  |  |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)** | |
| NERAZVRSTANE CESTE | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ulica Mate Hraste, Ulica Higijeničkog društva, Ulica Martina Vučetića, Ulica Ivana Vučetića, Ulica Hanibala Lucića i druge lokacije) | 500.000,00 |
| Izgradnja nogostupa na raznim lokacijama na području Grada Hvara (Ulica Šime Buzolića Tome, Ulica Ive Roića, Ulica Dinka Kovačevića i druge lokacije) | 200.000,00 |
| Dobava i ugradba zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama (Ulica Put Podstina, Ulica Vicka Butorovića, Ulica Ivana Vučetića, Ulica Vlade Avelinija i druge lokacije) | 80.000,00 |
| Uređenje Ulice Marina Gazarovića | 350.000,00 |
| Uređenje šumskog puta oko Venerande | 150.000,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 1.280.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Uređenje Šetališta Put križa - popločenje kamenom i uređenje zelenih površina i odmorišta | 360.000,00 |
| Izgradnja stubišta do plaže Podstine | 450.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 810.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Dobava i postava igrala u dječjem igralištu u Brusju | 160.000,00 |
| Asfaltiranje habajućeg sloja igrališta za male sportove u Sv. Nedjelji | 70.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 230.000,00 |
| JAVNA RASVJETA | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Dobava solarnih lampi za Bruške vale i druge lokacije | 70.000,00 |
| Dekorativna vanjska rasvjeta ispred Lođe | 190.000,00 |
| Dekorativna vanjska rasvjeta na terasi kazališta | 190.000,00 |
| Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ulica biskupa Jurja Dubokovića, Ulica Marina Blagaića, Ulica Dinka Kovačevića, Ulica Priko, Velo Grablje stubište pokraj hotela Croatia i depandse hotela Dalmacija, Ulica i stubište Mate Hraste i druge lokacije) | 100.000,00 |
| Dobava rasvjetnih tijela, rasvjetnih stupova, kablova, traka uzemljenja i drugog elektromaterijala za javnu rasvjetu | 200.000,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 750.000,00 |
|  |  |
|  |  |
| **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C)** | |
|  |  |
|  |  |
| **4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)** | |
| NERAZVRSTANE CESTE | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Rekonstrukcija poljskih puteva (Hvar, Brusje, V. i M. Grablje, Milna, Sv. Nedjelja, Jagodna) | 450.000,00 |
| Sanacija Ulice Uvala Velo Zoraće | 70.000,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 520.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Sanacija kamenih stepenica u Ulici Jurja Novaka i Težačkoj ulici | 100.000,00 |
| Posjetiteljski centar Rotonda - Rekonstrukcija objekta - PRODUKT DIZAJN | 290.000,00 |
| Posjetiteljski centar Rotonda - Izrada grafičkih rješenja i grafičko opremanje | 45.000,00 |
| Posjetiteljski centar Rotonda - Opremanje objekta - nabava i ugradba multimedijalne opreme | 825.000,00 |
| Posjetiteljski centar Rotonda - Nabava i ugradba rasvjetnih tijela | 125.000,00 |
| Posjetiteljski centar Rotonda - Izrada i ugradba IT rješenja | 450.000,00 |
| Geostaza - Hvarski tsunamit 66 | 1.855.000,00 |
| Rekonstrukcija pločnika na Trgu sv. Stjepana (ispred gradske Lođe) | 560.000,00 |
| Izgradnja pločnika na Trgu sv. Stjepana (ispred Arsenala) | 240.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 4.490.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Rekonstrukcija boćališta i društvenih prostorija boćara u sportsko društvenom centru "Tenis" | 550.000,00 |
| Dobava i postava nove sportske gumene podloge na sportskom igralištu Tenis | 310.000,00 |
| Modernizacija rasvjete na sportskim i dječjim igralištima | 160.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 1.020.000,00 |
| JAVNA RASVJETA | Iznos (kn sa PDV-om) |
| Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete (završna faza projekta) | 180.000,00 |
| Modernizacija urbane rasvjete u zaštićenoj gradskoj jezgri | 320.000,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 500.000,00 |
|  |  |
| **UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA K.I. ZA 2021. GODINU:** | **15.610.000,00** |

Članak 4.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

*R E P U B L I K A H R V A T S K A*

*SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA*

*GRAD HVAR*

*Gradsko vijeće*

KLASA: 363-01/21-01/

URBROJ : 2128/01-02-20-02

Hvar,­. prosinca 2021. g.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

Fabijan Vučetić