Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18) i članka 25. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara", broj: 3/18 i 10/18 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 39. sjednici održanoj dana 12.12.2019. godine, d o n o s i :

 **P R O G R A M**

**građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu za Grad Hvar**

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, i to :

1. **NERAZVRSTANE CESTE (nerazvrstane ceste i javna parkirališta)**
2. **JAVNE POVRŠINE (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila i javne zelene površine )**
3. **JAVNA RASVJETA**
4. **GROBLJA**

Ovim Programom određuje se procjena troškova građenja ( projektiranja, revizije, građenja, stručnog nadzora i vođenja projekata) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

( nerazvrstane ceste i javna parkirališta)

Program izgradnje **NERAZVRSTANIH CESTA** je u **Prilogu br. 1** ovog Programa.

Za izgradnju cesta predviđeno je: 2.200.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: 1.000.000,00 kn

**Ukupno je predviđeno: 3.200.000,00 kn**

Izvori financiranja:

- iz sredstava komunalnog doprinosa 2.300.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina 800.450,00 kn

- iz općih prihoda 69.550,00 kn

- iz ostalih prihoda 30.000,00 kn

Članak 3.

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

( javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila i javne zelene površine)

Program izgradnje **JAVNIH POVRŠINA** je u **Prilogu br. 2** ovog Programa

**Ukupno je predviđeno**: **1.300.000,00 kn**

Izvori financiranja:

- iz sredstava komunalnog doprinosa 700.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina 350.000,00 kn

- iz općih prihoda……………………….………..250.000,00 kn

Članak 4.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Program izgradnje **JAVNE RASVJETE** je u **Prilogu br. 3** ovog Programa.

**Ukupno je predviđeno**: **3.850.000,00 kn**

Izvori financiranja :

- iz sredstava komunalnog doprinosa 500.000,00 kn

- iz zaduživanja 3.000.000,00 kn

- iz općih prihoda 350.000,00 kn

Članak 5.

IZGRADNJA GROBLJA

Za izgradnju groblja predviđeno je: 2.500.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: 0,00 kn

**Ukupno je predviđeno: 2.500.000,00 kn**

Izvori financiranja:

- iz sufinanciranja građana 2.000.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina 105.000,00 kn

- iz općih prihoda 395.000,00 kn

Članak 6.

SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova građenja komunalne infrastrukture iznose:

**Izgradnja nerazvrstanih cesta 3.200.000,00 kn**

**Izgradnja javnih površina 1.300.000,00 kn**

**Izgradnja javne rasvjete 3.850.000,00 kn**

**Izgradnja groblja 2.500.000,00 kn**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ukupno: 10.850.000,00 kn**

Članak 7.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

*R E P U B L I K A H R V A T S K A*

*SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA*

*GRAD HVAR*

*Gradsko vijeće*

KLASA: 363-01/19-01/ 131

URBROJ : 2128/01-02-19-02

Hvar,­ 12.12.2019.g.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić