Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara", broj: 3/18, 10/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Hvara na…. sjednici održanoj dana .,………….. 2023. godine, d o n o s i :

**P R O G R A M**

**građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za Grad Hvar**

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
3. izrade projekata i druge dokumentacije
4. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture
5. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A),
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B),
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C),
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D),

Članak 2.

FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

* iz općih prihoda 495.870,00 Eura
* iz komunalnog doprinosa ….300.000,00 Eura
* iz pomoći 400.830,00 Eura
* iz viškova prethodnih godina 2.300.000,00 Eura
* iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.600,00 Eura
* iz kredita 400.000,00 Eura
* iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 2.700,00 Eura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **ukupno :** 3.901.000,00 Eura
* Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara i utvrđena su u ukupnom iznosu od 3.901.000,00 Eura

Članak 3.

GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom se određuju:

* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A) u iznosu od 2.685.000,00 Eura
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B) u iznosu od 376.000,00 Eura
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C) u iznosu od 0,00 Eura
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D) u iznosu od 840.000,00 Eura

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna parkirališta
4. javne zelene površine
5. građevine i uređaji javne namjene
6. javna rasvjeta
7. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE | | | |
| Otkup zemljišta za izgradnju Spojne Ceste Opuzena Glavica - D116 s parkiralištem u Hvaru, cesta unutar UPU Dolac i UPU Stanovanje u zelenilu te prometnice u obuhvatu DPU-a Biskupija | 500.000,00 | viškovi prethodnih godina  namjenski primici-kredit | 100.000,00  400.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za gradnju prometnica u obuhvatu UPU Stanovanja u zelenilu | 25.000,00 | Opći prihodi | 25.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za gradnju prometnica u obuhvatu UPU Dolac | 28.000,00 | Opći prihodi | 28.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za gradnju prometnica u obuhvatu UPU Milna | 22.000,00 | Opći prihodi | 22.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za gradnju prometnica u obuhvatu UPU Stanišće Martinovik | 23.000,00 | Opći prihodi | 23.000,00 |
| Novelacija glavnog projekta prometnice i parkirališta u Ulici Šime Buzolića Tome (iza gradskog groblja) | 16.000,00 | Opći prihodi | 10.000,00 |
| Komunalni doprinos | 6.000,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 614.000,00 | | |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | |
| Izmjena i dopuna idejnog projekta Sportskog centra | 1.000,00 | opći prihodi | 1.000,00 |
| Izrada glavnog projekta za izgradnju sportske dvorane na Dolcu | 30.000,00 | opći prihodi | 30.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 31.000,00 | | |
| GROBLJA | | | |
| Kapitalna pomoć Komunalnom za gradnju novog gradskog groblja Kruvenica | 2.000.000,00 | viškovi prethodnih godina | 2.000.000,00 |
|
| Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrtvačnice s prostorom za ispraćaj u Svetoj Nedjelji | 40.000,00 | Opći prihodi | 40.000,00 |
|
| GROBLJA UKUPNO | 2.040.000,00 | | |
| SKUPINA A UKUPNO | 2.685.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE | | | |
| Nanošenje novih stabilizirajućih i habajućih slojeva (asfaltiranje) na kolne površine na području grada Hvara i gradskih naselja | 55.000,00 | Opći prihodi | 45.000,00 |
| komunalni doprinos | 10.000,00 |
|
| Gradnja nogostupa na raznim lokacijama na području Grada Hvara | 45.000,00 | komunalni doprinos | 45.000,00 |
|  |  |
| Dobava i ugradba zaštitnih ograda na prometnicama u gradskim naseljima | 12.000,00 | komunalni doprinos | 12.000,00 |
|
| Izrada prometnih elaborata za područje grada Hvara i gradskih naselja | 7.000,00 | komunalni doprinos | 7.000,00 |
|
|
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 119.000,00 | | |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | | | |
| Izgradnja stubišta u Ulici Put Podstine (do plaže) | 25.000,00 | opći prihodi | 25.000,00 |
| Uređnje kamenog popločenja u Ulici Jurja Matijevića | 28.000,00 | opći prihodi | 28.000,00 |
| Uređenje javne površine na Obali riva (ispred pošte) | 67.000,00 | opći prihodi | 67.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 120.000,00 | | |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | |
| Izgradnja, dobava i postava igrala na dječjem igralištu u Velom Grablju | 8.000,00 | Viškovi prethodnih godina | 8.000,00 |
| Izgradnja, dobava i postava igrala na dječjem igralištu u Milni | 9.000,00 | Viškovi prethodnih godina | 9.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 17.000,00 | | |
| JAVNA RASVJETA | | | |
| Dobava rasvjetnih tijela, rasvjetnih stupova, kablova, traka uzemljenja i drugog elektromaterijala za javnu rasvjetu | 20.000,00 | opći prihodi | 0,00 |
| komunalni doprinos | 20.000,00 |
| Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ulica biskupa Jurja Dubokovića -jednosmjerna, predio Ograde, Put podstine, Ul Šime Buzolića Tome, naselje Brusje, Velo Grablje i druge lokacije) | 45.000,00 | opći prihodi | 0,00 |
| komunalni doprinos | 45.000,00 |
| Dobava solarne javne rasvjete za teško dostupne i nekablirane lokacije (Hvar , Pakleni otoci, Bruške vale, Sveta Nedjelja i dr.) | 8.000,00 | Komunalni doprinos  naknada za nez.izg.gr. | 5.300,00  2.700,00 |
| Radovi na rasvjeti gornje šetnice u Šumici | 11.000,00 | Komunalni doprinos | 11.000,00 |
| Proširenje mreže javne rasvjete na Paklenim otocima (Sv. Klement) | 8.000,00 | opći prihodi | 0,00 |
| komunalni doprinos | 8.000,00 |
| Izrada Plana rasvjete grada Hvara | 28.000,00 | Komunalni doprinos | 28.000,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 120.000,00 | | |
| SKUPINA B UKUPNO | 376.000,00 |  |  |
|  |  |  |
| **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMAIZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE | | | |
| Rekonstrukcija i stabilizacija nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i parkirnih površina na području grada Hvara i gradskih naselja | 45.000,00 | komunalni doprinos | 42.700,00 |
| Opći prihodi | 2.300,00 |
| Pripremni radovi izdizanja okana za potrebe nanošenja novih slojeva kolnika | 10.000,00 | Opći prihodi | 10.000,00 |
| Obnova horizontalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Hvara | 12.000,00 | Prihod od nef.imovine | 1.600,00 |
| Opći prihodi | 10.400,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 67.000,00 | | |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | | | |
| Sanacija kamernog poločenja "inkunjadure" u Ulici Jurja Novaka | 26.000,00 | Opći prihodi | 26.000,00 |
|
| Posjetiteljski centar Rotonda | 180.830,00 | pomoći (EU sredstva) | 180.830,00 |
| komunalni doprinos | 0,00 |
| Geostaza - Hvarski tsunamit 66 | 220.000,00 | pomoći (EU sredstva) | 220.000,00 |
| komunalni doprinos | 0,00 |
| Rekonstrukcija odvojka Trga sv Stjepana ( uz gradski park) | 20.000,00 | Opći prihodi | 20.000,00 |
|
| Obnova pločnika na Trgu sv. Stjepana u sklopu izgradnje bujičnog kanala (I faza radova ) | 100.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 100.000,00 |
|
| Rekonstrukcija kamenog stubišta i zelenih površina u odvojku Ulice Vlade Avelinija | 19.000,00 | Opći prihodi | 19.000,00 |
| Rekonstrukcija i uređenje hodne površine i kamenih rubnjaka šetnice s odmorištima u Šumici | 18.000,00 | Opći prihodi | 18.000,00 |
|
|
| Rekonstrukcija Ulice kroz Burak ( od TS do zgrade OŠ Hvar) | 46.170,00 | Opći prihodi | 46.170,00 |
|  |  |  |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 630.000,00 | | |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | |
| Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Šumica (završna faza) | 66.000,00 | pomoći (sredstva SDŽ) | 0,00 |
| viškovi iz prethodnih godina | 66.000,00 |
| Izrada pristupa i temeljne ploče za ugradnju skulpture "Zagrljaj" pokraj Fortice | 10.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 10.000,00 |
| Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Brusju | 7.000,00 | viškovi iz prethodnih godina | 7.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 83.000,00 | | |
| JAVNA RASVJETA | | | |
| Rekonstrukcija podnih lampi na kapalicama u Ulici kroz Burak | 15.000,00 | Komunalni doprinos | 15.000,00 |
| Modernizacija urbane rasvjete u zaštićenoj gradskoj jezgri | 45.000,00 | Komunalni doprinos | 45.000,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 60.000,00 | | |
| SKUPINA D UKUPNO | 840.000,00 |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA K.I. ZA 2023. GODINU:** | **3.901.000,00** | | |

Članak 4.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

*R E P U B L I K A H R V A T S K A*

*SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA*

*GRAD HVAR*

*Gradsko vijeće*

KLASA:

URBROJ :

Hvar,­

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jurica Miličić, dipl. iur.